*Հավելված*

*Հրազդան համայնքի ավագանու*

*2024 թվականի փետրվարի 6- ի*

*N 14 որոշման*

***ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ***

***ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ***

*Հրազդան համայնքում 2023 թ-ի ընթացքում պլանավորվել և իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.*

|  |
| --- |
| ***1.«Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների նորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *«Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների նորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում»* | *4 213, 632* | *4 213, 632* | *- Կ. Զարյանի անվան արվեստի դպրոցում կատարվել են մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ` 552 852 դրամ, մուտքի դռան ու շենքի պատուհանների փոխարինում` 750 000 դրամ, ինչպես նաև ձեռք է բերվել շարժական բեմ, վարագույրներով` 200 000 դրամ արժողությամբ:**- Թիվ 1 երաժշտական դպրոցում իրականացվել են 28 քմ մակերեսով պատուհանների փոխարինում` 950 000 դրամ արժողությամբ:**- Ե. Քոչարի անվան արվեստի դպրուցում իրականացվել են պատուհանների և դռների փոխարինում` 1652780 դրամ, իրականացվել են նաև մասնակի վերնորոգման աշխատանքներ` 108000 ընդհանուր արժեքով,*  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* | *4 213, 632* | *4 213, 632* | *Աշխատանքներն իրականացվել են դպրոցների 2023 թվականի տարեկան ծախսերի նախահաշվով կանխատեսված և հաստատված միջոցների հաշվին:*  |

|  |
| --- |
| ***2 « Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ նորոգում»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք/հազ.դր* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում* |  |  |  |
| *1.Վթարային բնակարաների գույքագրում,**բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում* |  |  | *Իրականացվել են տանիքների մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* | *7 172, 000* | *7 172, 000* | *Ծրագրի իրականանացման ընթացքում 183 ընտանիքների տրամադրվել է թիթեղ`2896.756քմ, իզոգամ` 1500 քմ* |
| ***3« Համայնքի ներհամայնքային, միջհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք/հազ.դր* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում*  | *10 344, 000* | *10 344, 000* | *Միջթաղամասային ճանապարհների ինչպես նաև ներհամայնքային ճանապարհների ընթացիկ նորոգման և փոսալցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազման և խորհրդատվական ծառայությունների արժեքը:* |
| *2. Ճանապարհների ընթացիկ նորոգման, փոսալցման, և գծանշման աշխատանքներ* | *12 033, 340* | *12 033, 340* | *Իրականացվել են ներհամայնքային ճանապարհների ընթացիկ նորոգման, փոսալցման և գծանշման աշխատանքներ:* |
| *3. Ճանապարհների քարտեզագրում և սխեմավորում* | *-* | *-* | *-* |
| *4. Փողոցների և ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում և նորոգում, գծանշում*  | *736 096, 631* | *736 096, 631*  | *Միջթաղամասային ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում` համայնք-պետություն համաֆինանսավորմամբ:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* | *758 473, 971* | *758 473, 971* |  |
| ***4******«*** ***Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում* | *-* | *-* | *-* |
| *2.Բակերի բարեկարգում, ասֆալտապատում* | *-* | *-* | *-* |
| ***5 « Բազմաբնակարան շենքերի բաժնային սեփականության գույքի` վերելակների վերանորոգում»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Խափանված, չաշխատող վերելակների վերանորոգում* | *7 050, 0* | *7 050, 0* | *Կատարվել է անսարք վերելակների գույքագրում, ուսումնասիրում, առաջնահերթության գնահատում,վերանորոգում:* *Համայնքում կա չգործող 26 վերելակ, որից 5-ը բեռնատար:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ. դրամ* | *7 050, 0* | *7 050, 0* | *Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:* |

|  |
| --- |
| ***6 « Բազմաբնակարան շենքերի կառուցում»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Բազմաբնակարան շենքերի կառուցում* | *-* | *-* | *Ծրագրի նախաձեռնությունը բիզնես սեկտորի ներկայացուցիչներին է:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ. դրամ* | *-* | *-* | *2023 թվականին աշխատանքների մեկնարկը տրվել էթվով 2 բազմաբնակարան շենքի կառուցման, 1-ը` վերականգնվում է:* |
| ***7 «Մանկապարտեզներում էներգախնայողության և վերականգնող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Մանկապարտեզներում հիմնանորոգման, վերանորոգման, ջեռուցման ցանցերի կառուցում, դռների, պատուհանների փոխարինում նորերով, տանիքների հիմնանորոգում, գույքի ձեռքբերում* | *759 184, 405* | *759 184, 405* | *Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում իրականացվել են թիվ 4,8,6,11 մանկապարտեզների հիմնանորոգման աշխատանքներ` համայնք-պետություն համաֆինանսավորմամբ, որպես 3-րդ ներդրող կողմ ներգրավվել է նաև ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակը` ներդնելով 55 370 752 դրամ: Ծրագրերը դեռ ընթացքի մեջ են, սակայն տվյալ ծրագրի շրջանակում իրականացվել է թիվ 15 մանկապարտեզի կոյուղու վերակառուցման աշխատանքները` 7 928 000 դրամ, համայնք-պետություն համաֆինանսավորմամբ:**Բնապահպանական ծրագրով կատարվել են թիվ 9 պանկապարտեզի պատուհանների փոխարինման աշխատանքներ` 19 299 600 դրամ ընդհանուր արժեքով, որից համայնքի մասնաբաժինը` 4 396 520 դրամ:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ* | *759 184, 405* | *759 184, 405* |  |
| ***8.« Համայնքի 2 մարզադպրոցների կապիտալ վերանորոգում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Համայնքի 2մարզադպրոցների մարզասրահներ իրականացնել բարեկարգվման, վերանորոգման աշխատանքներ*  | *539,0* | *539,0* | *Արտակ Ռաֆայելյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցում 2023 թվականի ընթացքում կատարվել են հանդերձարանի, սանհանգույցի, դռների վերանորոգման աշխատանքներ 539,0 հազար դրամի չափով:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ* | *539,0* | *539,0* | *Աշխատանքներն իրականացվել են դպրոցի 2023 թվականի տարեկան ծախսերի նախահաշվով կանխատեսված և հաստատված միջոցների հաշվին:* |
| ***9.«Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և էներգախնայող համակարգի կառուցում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և էներգախնայող համակարգի կառուցում* | *12 855 000* | *12 855 000* | *Ձեռք է բերվել 18 հատ LED լուսատու, կատարվել են ընթացիկ աշխատանքներ:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ* | *12 855 000* | *12 855 000* | *Աշխատանքներն իրականացվել է Հրազդան Քաղլույս ՀՈԱԿ-ի կողմից* |
| ***10.«Մաքրավան թաղամասում կոյուղու ցանցի նորոգում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *«Մաքրավան թաղամասից ջրահեռացման ցանցի վերանորոգում»* | *-* | *-* | *Տվյալ թաղամասում ունենալ վերանորոգված կոյուղու ցանց*  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ* | *-* | *-* | *Կատարվել են մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ` խնդրին տալով ժամանակավոր լուծում:* |
| ***11.« Մոդուլային մանկապարտեզի կառուցում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Մոդուլային, ժամանակակից մանկապարտեզի կառուցում* | *-* | *-* |  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ* | *-* | *-* | *Աշխատանքների մեկնարկը տրված է. իրականացվել է աշխատանքների 30-40%-ը: Շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թվականի հունիս ամսին:* |
| ***12.«Լեռնանիստ գյուղի ջրամատակարարման ցանցի կառուցում»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Հրազդան համայնքի Լեռնանիստ գյուղական բնակավայրում կառուցել ջրամատակարարման համակարգ* | *6 004 664* | *6 004 664* | *Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում իրականացվել է Լեռնանիստի ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքներ` համայնք-պետություն համաֆինանսավորմամբ:*  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ* | *6 004 664* | *6 004 664* | *2023 թվականի ընթացքում վճարում կատարվել է միայն պետության մասնաբաժնից:* |
| ***13.«*** ***Շառլ Ազնավուրի անվան եղևնիների զբոսայգու բեմի և սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներ: Բնակավայրերում խաղահրապարակներում ու զբոսայգիներում մարզասարքերի ու կարուսելների տեղադրում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Շառլ Ազնավուրի անվան եղևնիների զբոսայգու բեմի և սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներ: Բնակավայրերում խաղահրապարակներում ու զբոսայգիներում մարզասարքերի ու կարուսելների ձեռքբերում ու տեղադրում:* | *7 967 885* | *7 967 885* | *Աշխատանքներն իրականացվել են սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում:**Շառլ Ազնավուրի անվան եղևնիների զբոսայգու բեմի և սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներ` համայնք-պետություն համաֆինանսավորմամբ:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ* | *7 967 885* | *7 967 885* |  |
| ***14.«*** ***Հրազդան համայնքի կոմունալ սպասարկման մեքենաների ձեռքբերում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Համայնքի ավտոպարկի վերազինում ` ի հաշիվ ժամանակակից տեխնիկաների ձեռքբերման*  |  |  | *Ծրագիրն ավարտված է* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ* |  |  |  |
| ***15.«*** ***Կանաչապատման ու շրջակա միջավայրի պահպանման միջոցառումներ »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Համայնքի տարածում ծառատնկման աշխատանքների իրականացում* | *4 877 900* | *4 877 900* | *Ձեռք է բերվել 120 հատ եղևնի, 120 հատ գնդաձև ակացիա:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ* | *4 877 900* | *4 877 900* |  |
| ***16.«*** ***Դրամատիկական թատրոնի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Համայնքի մշակութային կյանքի ակտիվացմանն ուղղված պայմանների բարելավման շրջանակում իրականացնել դրամատիկական թատրոնի շենքի վերանորոգման, էներգախնայող միջոցառումների անցկացման ու գույքի ձեռքբերման աշխատանքներ:* | *1 961 240* | *1 961 240* | *Հրազդանի դրամատիկական թատրոնում իրականացվել են մուտքի դռների, շենքի պատուհանների փոխարինման աշխատանքներ` 990 980 դրամ, ինչպես նաև վերանորոգվել է սանհանգույցը` 970 260 դրամ:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ* | *1 961 240* | *1 961 240* | *Աշխատանքներն իրականացվել են «Հրազդանի դրամատիկական թատրոն - մշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ –ի կողմից:* |

* *Հրազդանի համայնքապետարանի ենթակայության Մանկապատանեկան ստեղծագործական կնետրոնում 2023 թվականի ընթացքում իրականավել են շինարարական ընթացիկ աշխատանքներ 1066,0 հազար դրամի չափով. աշխատանքներն իրականացվել են կենտրոնի 2023 թվականի տարեկան ծախսերի նախահաշվով կանխատեսված և հաստատված միջոցների հաշվին:*
* *Կատարվել են կոյուղու համակարգի մաշված ցանցի վերականգնման աշխատանքներ:*
* *Սոցիալական աշխատողի կողմից տարվա ընթացքում տնային այցելությունների քանակը կազմել է թվով 323 այց` համայնքի ղեկավարին ներկայացված ֆինանսական աջակցության դիմումների ուսումնասիրություն, տնայցերի իրականացում սոցիալական վիճակի ուսումնասիրության, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքների, անձանց բացահայտում ուսումնասիրման, ուսումնասիրվող ընտանիքներում առկա վեճերի կարգավորման, կենսապայմանների հետազոտության և տեղահանված ընտանիքների կարիքների գնահատման նպատակով:*
* *Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության հաստատություններ կատարվել է ընդհանուր 119 այցելություն, նպատակը` ուսումնադաստիարակչական պրոցեսի ուսումնասիրում, դասապրոցեսների համապատասխանությունը դասացուցակներին, հաստատությունների երեխաների հաճախումների, ճաշացուցակների, պահեստի փաթեթների ուսումնասիրում:*

*Իրականացված հանրային միջոցառումներ՝*

* *Մարտի 8-ին Հրազդանի Սահմանադրության հրապարաում տեղի է ունեցել տոնական համերգ՝ նվիրված կանանց միջազգային օրվան:*
* *Օգոստոսի 5-ին Գյումրի քաղաքում կայացավ 8-րդ Համահայկական խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցեցին Հրազդան համայնքը ներկայացնող պատվիրակությունն ու մարզիկները:*
* *Օգոստոսի 12-ին` երիտասարդների միջազգային օրվան ընդհառաջ Հրազդանում տեղի ունեցան տարատեսակ միջոցառումներին՝ ինտերակտիվ դասընթացներ, աշխատարաններ, քննարկումներ` արդյունավետ հանրային կառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում,* *21-րդ դարի կրթություն, ներառական կրթություն մասնավորապես գենդերային բաղադրիչը ներառական կրթության համատեքստում,* *քննադատական մտածողություն. մեդիա գրագիտությանն աջակցող գործիք, փափուկ հմտություններ՝ մասնավորապես արդյունավետ հաղորդակցման և ոչ բռնի հաղորդակցության հմտություններ, մշակույթ. Մեր ազգի անցյալը, ներկան և ապագան քաղաքացիական կրթության և առօրյայից տեսանկյունից թեմաներով: Հրազդան համայքում «Քաղաքացիական կրթության Քարավան» միջազգային ծրագիրն իրականացրեց «Youth is Power NGO/Երիտասարդությունն ուժ է ՀԿ» հասարակական կազմակերպությունը` համագործակցելով Հրազդանի համայնքապետարանի, ինչպես նաև հետևյալ ՔՀԿ կառույցների հետ՝ «Կանանց հզորացման ռեսուրս կենտրոն», «Հայի բռունցք», ՀՀ ԿԳՄՍՆ Կոտայնքի մարզային գրադարան ՊՈԱԿ և «Երեխայի և ընտանիքի զարգացման կենտրոն» բարեգործական հասարակական կազմակերպություն:*
* *21.12.2023թ. Քաղսի բնակավայրում կազմակերպվեց 44-օրյա պատերազմում զոհվածների հիշատակին նվիրված հուշակոթողի բացման արարողություն:*
* *25.12.2023թ. Հրազդան համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ հանրապետական, միջազգային հարթակներում մրցանակների արժանացած մարզիկների պարգևատրման արարողություն:*
* *27.12.2023թ. Կոնստան Զարյանի անվան արվեստի դպրոցում տեղի ունեցավ 2023 թվականի ընթացքում հաջողություններ գրանցած արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների սաների և մանկավարժների պարգևատրման արարողություն:*
* *27.12.2023թ. Հրազդանի Սահմանադրության հրապարապում տեղի ունեցավ Հրազդան համայնքի գլխավոր տոնածառի լույսերի վառման միջոցառումը:*