*Հավելված 2*

*Հրազդան համայնքի ավագանու*

*2025 թվականի փետրվարի 10-ի*

*N \_\_\_ որոշման*

***ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ***

***ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ***

*Հրազդան համայնքում 2024թ-ի ընթացքում պլանավորվել և իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.*

|  |
| --- |
| ***1.«Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների նորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *«Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների նորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում »* | *11164.070* | *11164.070* | ***Արամ Խաչատրյանի անվան երաժշտական դպրոց*** *– Նախագծահետազոտական ծախսեր` 3170.0 հզ դրամ, այլ մեքենասարքավորումներ` 655.0 հզ դրամ, Ջեռուցման համակարգի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն` 300.0 հզ դրամ,* ***Կոստան Զարյանի անվան արվեստի դպրոց -*** *գույքի ձեռքբերում` 230.120 հզ դրամ****Երվանդ Քոչարի անվան արվեստի դպրոց –*** *Ջեռուցման համակարգի ձեռքբերման 118.950 հզ դրամ**Գազաֆիկացման տեխնիկական պայմանների տեղադրում` 6000.0 հզ դրամ, աթոռների ձեռքբերում` 690.0 հզ դրամ:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* | *11164.070* | *11164.070* |  |

|  |
| --- |
| ***2 « Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ նորոգում»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք/հազ.դր* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում* |  |  |  |
| *1.Վթարային բնակարաների գույքագրում,**բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում* |  |  | *Իրականացվել են տանիքների մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* | *9516,819* | *9516,819* | *Ծրագրի իրականանացման ընթացքում 180 ընտանիքների տրամադրվել է թիթեղ`800 քմ, իզոգամ` 2400քմ* |
| ***3« Համայնքի ներհամայնքային, միջհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք/հազ.դր* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում*  |  | *22980.0*  | *միջթաղամասային ճանապարհների ինչպես նաև ներհամայնքային ճանապարհների ընթացիկ նորոգման և փոսալցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազման և խորհրդատվական ծառայությունների արժեքը:* |
| *2. Ճանապարհների ընթացիկ նորոգման, փոսալցման, և գծանշման աշխատանքներ* | *30017.030* | *30017.030* | *Իրականացվել են ներհամայնքային ճանապարհների ընթացիկ նորոգման, փոսալցման և գծանշման աշխատանքներ:* |
| *3. Ճանապարհների քարտեզագրում և սխեմավորում* | *-* | *-* | *-* |
| *4. Փողոցների և ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում և նորոգում, գծանշում* *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* | *595080.322* | *595080.322* | *Ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում* |
| ***4«*** ***Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում* | *-* | *-* |  |
| *2.Բակերի բարեկարգում, ասֆալտապատում* | *-* | *-* | *-* |
| ***5 « Բազմաբնակարան շենքերի բաժնային սեփականության գույքի` վերելակների վերանորոգում»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Խափանված, չաշխատող վերելակների վերանորոգում* |  |  | *Կատարվել է անսարք վերելակների գույքագրում, ուսումնասիրում, առաջնահերթության գնահատում: Համայնքում կա չգործող 27 վերելակ:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ. դրամ* | *2250.0* | *2250.0* | *Վերանորոգվել է 1 վերելակ* |

|  |
| --- |
| ***6 « Բազմաբնակարան շենքերի կառուցում»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Բազմաբնակարան շենքերի կառուցում* | *-* | *-* | *Ծրագրի նախաձեռնությունը բիզնես սեկտորի ներկայացուցիչներին է:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ. դրամ* | *-* | *-* |  |
| ***7 «Մանկապարտեզներում էներգախնայողության և վերականգնող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Մանկապարտեզներում հիմնանորոգման, վերանորոգման, ջեռուցման ցանցերի կառուցում, դռների, պատուհանների փոխարինում նորերով, տանիքների հիմնանորոգում, գույքի ձեռքբերում* | *240011.965* | *240011.965* | *Թիվ 6, 8, 11 մանկապարտեզների սուբվենցիոն աշխատանքների վճարումներ` 94772.652 հազար դրամ, Թիվ 15 մանկապարտեզի տանիքի, նոր դռների ու պատուհանների փոխարինման սուբվենցիոն ծրագրի աշխատանքներ` 91258,0 հազար դրամ:**Թիվ 7 մանկապարտեզում տեղադրվել են ժամանակակից եվրոպատուհաններ և դռներ` 16687.049 հազար դրամ:**N13 մանկապարտեզի խոհանոցի վերանորոգում` 11275.302 հազար դրամ,նախագծանախահաշվային ծառայություն` 400.0 հազար դրամ, տեխնիկական հսկողություն` 245.0 հազար դրամ, խոհանոցի գույք` 3329.125 հազար դրամ,* *N12 մանկապարտեզի խոհանոցի վերանորոգում` 6533.915 հազար դրամ,նախագծանախահաշվային ծառայություն` 400.0 հազար դրամ, տեխնիկական հսկողություն` 195.0 հազար դրամ, խոհանոցի գույք` 3205.537 հազար դրամ* *N16 մանկապարտեզի խոհանոցի վերանորոգում` 7283.7 հազար դրամ,նախագծանախահաշվային ծառայություն` 400.0 հազար դրամ, տեխնիկական հսկողություն` 205.0 հազար դրամ, խոհանոցի գույք` 3821.685 հազար դրամ* |
| *Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում* | *1200.0* | *1200.0* |  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ* | *240011.965* | *240011.965* |  |
| ***8.« Համայնքի 2 մարզդպրոցների կապիտալ վերանորոգում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում* | *5970.0* | *5970.0* | *Ա. Ռաֆայելյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցի համար նախագծային աշխատանքների ձեռքբերում* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ* | *5970.0* | *5970.0* |  |
| ***9.«Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և էներգախնայող համակարգի կառուցում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և էներգախնայող համակարգի կառուցում* | *18000.0* | *18000.0* | *Արտաքին լուսավորության ցանցի վերանորոգում, LED լուսատուներ 1050հատ 50Վտ, 200հատ 100Վտ:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ* | *18000.0* | *18000.0* |  |
| ***10.«Մաքրավան թաղամասում կոյուղու ցանցի նորոգում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *«Մաքրավան թաղամասից ջրահեռացման ցանցի վերանորոգում»* | *-* | *-* | *Տվյալ թաղամասում ունենալ վերանորոգված կոյուղու ցանց*  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ* | *-* | *-* | *Կատարվել են մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ` խնդրին տալով ժամանակավոր լուծում:* |
| ***11.« Մոդուլային մանկապարտեզի կառուցում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Մոդուլային, ժամանակակից մանկապարտեզի կառուցում* | *-* | *-* |  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ* | *-* | *-* | *Աշխատանքները կազմակերպում է պետությունը:* |
| ***12.«Լեռնանիստ գյուղի ջրամատակարարման ցանցի կառուցում»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Հրազդան համայնքի Լեռնանիստ գյուղական բնակավայրում կառուցել ջրամատակարարման համակարգ* | *12521.135* | *12521.135* | *Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում իրականացվել է Լեռնանիստի ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքների վճարում` 11705.135հազար դրամ, 816.0 հազար դրամ խողովակի ձեռքբերման ծախսեր,* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ* | *12521.135* | *12521.135* |  |
| ***13.«*** ***Շառլ Ազնավուրի անվան եղևնիների զբոսայգու բեմի և սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներ: Բնակավայրերում խաղահրապարակներում ու զբոսայգիներում մարզասարքերի ու կարուսելների տեղադրում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *ԾՐԱԳԻՐՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ Է* |
| ***14.«*** ***Հրազդան համայնքի կոմունալ սպասարկման մեքենաների ձեռքբերում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *ԾՐԱԳԻՐՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ Է* |
| ***15.«*** ***Կանաչապատման ու շրջակա միջավայրի պահպանման միջոցառումներ »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| Կանաչապատում, ծառերի տնկում | *8672.0* | *8672.0* | *Ձեռք է բերվել և տնկվել է եղևնիներ 271 հատ:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ* | *8672.0* | *8672.0* |  |
| ***16.«*** ***Դրամատիկական թատրոնի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Համայնքի մշակութային կյանքի ակտիվացմանն ուղղված պայմանների բարելավման շրջանակում իրականացնել դրամատիկական թատրոնի շենքի վերանորոգման, էներգախնայող միջոցառումների անցկացման ու գույքի ձեռքբերման աշխատանքներ:* | *-* | *-* | *Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ* | *-* | *-* |  |

* *2024 թվականի ընթացքում սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում իրականացվել են նաև հետևյալ աշխատանքները.*

*Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի կենտրոնական թաղամասի թիվ 15 մանկապարտեզի տանիքի հիմնանորոգման, նոր դռների ու պատուհանների տեղադրման աշխատանքներ,. ծրագիրն ընթացքի մեջ է:*

*Հրազդանի Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում իրականացվել են գազամոնտաժման և գեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքներ` 20983.688 հազար դրամ:*

*Սոցիալական աշխատողի կողմից տարվա ընթացքում տնային այցելությունների քանակը կամել է aveli qan 100 այց` համայնքի ղեկավարին ներկայացված ֆինանսական աջակցության դիմումների ուսումնասիրություն, տնայցերի իրականացում սոցիալական վիճակի ուսումնասիրության, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքների, անձանց բացահայտում ուսումնասիրման, ուսումնասիրվող ընտանիքներում առկա վեճերի կարգավորման, կենսապայմանների հետազոտության և տեղահանված ընտանիքների կարիքների գնահատման նպատակով:*

* *Իրականացված հանրային միջոցառումներ՝*
1. Համերգ Մարտի 8-ի կապակցությամբ
2. Հունիսի 1-ին նվիրված միջոցառում
3. Հուլիսի 28 Հրազդան քաղաքի հիմնադրման 65 ամյակին նվիրված միջոցառում
4. Կազմակերպվել է աշխատանքի տոնավաճառ
5. Դրամատիկական թատրոնում 34 ցուցադրություններ
6. Տարին ամփոփվեց դեկտեմբերի 21-ին վառելով Հրազդան համայնքի գլխավոր տոնածառի լույսերը: