*Հավելված 2*

*Հրազդան համայնքի ավագանու
2022 թվականի փետրվարի \_8 -ի
թիվ \_\_\_ որոշման*

***ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ***

***ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈԼԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ***

*1. Սոլակ համայնքում 2021թ-ի ընթացքում պլանավորվել և իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.*

|  |
| --- |
| ***1.«Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *«Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում»* | *2* | *2* | *Կատարվել են բարեկարգման աշխատանքներ:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* | *1 573,0* | *1 573,0* | *Իրականացվել են ասֆալտապատման և շեբենապատման աշխատանքներ:* |

|  |
| --- |
| ***2 « Գերեզմանատան ցանկապատում»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք/հազ.դր* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Գերեզմանատան ցանկապատում* | *1* | *1* |  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* |  |  | *Աշխատանքներ չեն իրականացվել:* |
| ***3« Համայնքի մշակույթի տան շենքի մասնակի վերանորոգում»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք/հազ.դր* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Համայնքի մշակույթի տան շենքի մասնակի վերանորոգում* | *1* |  | *Աշխատանքներն իրականացվել են պետության կողմից կազմակերպված առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի շրջանակում* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* | *8 400,0* | *5 200,0* | *Իրականացվել է Մշակույթի տան շենքի վերանորուգման աշխատանքներ:* |
| ***4«Փողոցների գիշերային լուսավորության կառուցում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *1.Լուսավորության ցանցի կառուցում* | *1* | *2 041,0* | *Իրականացվել են հենասյուների ու էներգախնայող լամպերի տեղադրման աշխատանքներ:* |
| ***5 « Ջրահեռացման ցանցի վերանորոգում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Ջրահեռացման ցանցի վերանորոգում* | *1* | *1* |  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ. դրամ* | *327,0* | *327,0* | *Իրականացվել է սելավատարի մաքրման աշխատանքներ:* |

|  |
| --- |
| ***6 « Դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցում և խճապատում»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցում ու խճապատում* | *1* | *1* | *Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ. դրամ* | *180,0* | *180,0* | *Իրականացվել են դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցում* |
| ***7 « 7-րդ փողոցի գազիֆիկացում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *7-րդ փողոցի գազիֆիկացում* | *1* | *1* | *-* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ* | *0* | *0* |  *Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:* |