*Հավելված 3*

*Հրազդան համայնքի ավագանու   
2022 թվականի փետրվարի \_8 -ի   
թիվ \_\_\_ որոշման*

***ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ***

***ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ***

*1. Քաղսի համայնքում 2021թ-ի ընթացքում պլանավորվել և իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***1.«*** ***Ոռոգման ջրի ցանցի բարելավում »*** | | | |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *«* *Ոռոգման ջրի ցանցի բարելավում »* | *1* | *1* | *Կատարվել են բարեկարգման աշխատանքներ:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* | *10 930,0* | *10 930,0* | *Ոռոգման ջրի ցանցի բարելավման նպատակող հատկացված գումարը ուղղվել է խմելու ջրի ներքին ցանցի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներին:*  *(Պետությա մասնաբաժին - 6 000 000, Համայնքի բյուջե- 4 930 000)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***2 « Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում »*** | | | |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք/հազ.դր* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում* | *1* | *1* |  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* | *32 000 ,0* | *0* | *Ներհամայնքային 2-րդ, 10-րդ և 11-րդ փողոցների ճանապարհները ասֆալտապատման կարիք ունեն: Կազմվել է Քաղսի գյուղի 10-րդ և 2-րդ փողոցների ասֆալտապատման նախագծերը, սակայն անավարտ է ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով:* |
| ***3« Փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում »*** | | | |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք/հազ.դր* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում* | *1* | *1* |  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* | *1 124,0* | *1 124,0* | *Իրականացվել են համայնքի 6-րդ, 10-րդ և 8-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման և բարելավվման աշխատանքներ և տեղադրվել են էներգախնայող լուսատուներ:* |
| ***4«*** ***Գյուղի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում »*** | | | |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Գյուղի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում* | *20 510,046* | *20 510,046* | *2020-2021 թթ ընթացքում սուբվենցիոն ծրագրով վերանորոգվել է մշակույթի տան դահլիճը:*  *Պետության մասնաբաժին 5 869 212 դրամ*  *Համայնքի բյուջե- 14 640 834 դրամ* |
| ***5 « Խաղահրապարակների կառուցում »*** | | | |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Խաղահրապարակների կառուցում* | *1* | *1* |  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ. դրամ* | *0* | *0* | *Ծրագրի իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***6 « Գյուղում հանգստի գոտու կառուցում »*** | | | |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Գյուղում հանգստի գոտու կառուցում* | *1* | *1* |  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ. դրամ* | *0* | *0* | *Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:* |
| ***7 « Գյուղում կոյուղու ցանցի կառուցում »*** | | | |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Գյուղում կոյուղու ցանցի կառուցում* | *1* | *1* | *-* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ* | *0* | *0* | *Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:* |
| ***8« Գյուղում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման նպատում, սպորտային հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացում »*** | | | |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Գյուղում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման նպատում, սպորտային հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացում* | *1* | *1* | *-* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ* | *0* | *0* | *Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:* |
| ***9 « Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում:»*** | | | |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում:* | *1* | *1* | *-* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ* | *0* | *0* | *Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:* |
| ***10 « Դաշտի ճանապարհների հարթեցում »*** | | | |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Դաշտի ճանապարհների հարթեցում* | *1* | *1* | *-* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ* | *2 067, 940* | *2 067 ,940* | *Հարթեցվել են դաշտի մի շարք ճանապարհները* |
| ***11« Հեղեղատարների մաքրում »*** | | | |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Հեղեղատարների մաքրում* | *1* | *1* | *-* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ* | *739 ,800* | *739 ,800* | *Մաքրվել են 2կմ հեղեհատար* |