*Հավելված 4*

*Հրազդան համայնքի ավագանու
2022 թվականի փետրվարի \_8 -ի
թիվ \_\_\_ որոշման*

***ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐԱՌԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ***

*1. Ջրառատ համայնքում 2021թ-ի ընթացքում պլանավորվել և իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.*

|  |
| --- |
| 1. ***«Համայնքի գլխավոր հատակագծի կազմում»***
 |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | ***Թիրախային արժեք*** | ***Փաստացի արժեք/հազ.դր*** | ***Մեկնաբանություն*** |
| *Համայնքի գլխավոր հատակագծի կազմում* | *1* | *-* |  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* | *-* |  |  *Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:* |
| 1. ***« Համայնքների փողոցների լուսավորում »***
 |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | ***Թիրախային արժեք*** | ***Փաստացի արժեք/հազ.դր*** | ***Մեկնաբանություն*** |
| *Լուսավորության համակարգի կառուցում* | *1* | *-* |  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* |  | *-* |  *Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:* |
| 1. ***«Խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում և վերակառուցում»***
 |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | ***Թիրախային արժեք*** | ***Փաստացի արժեք/հազ.դր*** | ***Մեկնաբանություն*** |
| *Ներտնտեսային ոռոգման համակարգերի վերականգնում* |  | *-* |  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* | *2579.1* | *2579.1* | *Իրականացվել են ներտնտեսային ոռոգման համակարգերի վերականգնման աշխատանքներ: Տեղադրվել են 50մմ տրամագծով սողնակներ թվով 86 հատ:**(Վերականգնման աշխատանքներ սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում` 2321,90 հազար դրամ պետության մասնաբաժին, 257.91 հազար դրամ համայնքի մասնաբաժին,* *Խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներն ավարտված են:* |
| 1. ***«Նախադպրոցական շենքի տանիքի ընթացիկ վերանորոգում»***
 |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | ***Թիրախային արժեք*** | ***Փաստացի արժեք/հազ.դր*** | ***Մեկնաբանություն*** |
| *Նախադպրոցական շենքի տանիքի ընթացիկ վերանորոգում* | *1* | *-* |  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* |  | *-* |  *Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:* |