*Հավելված 5*

*Հրազդան համայնքի ավագանու
2022 թվականի փետրվարի \_8 -ի
թիվ \_\_\_ որոշման*

***ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ***

***ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ***

*1. Լեռնանիստ համայնքում 2021թ-ի ընթացքում պլանավորվել և իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.*

|  |
| --- |
| ***1.« Համայնքում խմելու և ոռոգման ջրի ցանցի կառուցում»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Համայնքում խմելու և ոռոգման ջրի ցանցի կառուցում* | *1* | *1* |  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* | *-* | *-* | *Ծրագրի իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:* |

|  |
| --- |
| ***2 «Համայնքի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման նպաստում, սպորտային հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացում, որը կնպաստի աշխատատեղերի ստեղծմանը և գործազրկության պակասեցմանը»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք/հազ.դր* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Սպորտի զարգացում* | *1* | *1* |  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* | *-* | *-* | *Ծրագրի իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:* |
| ***3* «Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, ասֆալտապատում և փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայում»** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք/հազ.դր* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում* | 1398,0 | 1398,0 | *Ձեռք է բերվել 30 հատ լուսադիոդային լուսատու, 2000 մ. Էլ հաղորդալար, էկոնոմ լամպ` 20 հատ:* |
| *Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, ասֆալտապատում* | 23385,221 | 19097,980 | *պետության կողմից հրատապ լուծում պահանջվող ծրագրի շրջանակում կատարվել է 970 մետր ասֆալտապատում (10000 ,0 հազար դրամը` պետ բյուջեի միջոցներից, 9564,095 հազար դրամը` համայնքային բյուջեի միջոցներից, աշխատանքներն ավարտվել են 3 821,126 հազար պարտքով):**Իսկ սուբվենցիոն ծրագրով, համայնքի և պետության համաֆինանսավորմամբ կատարվել է 572,6 մետր ասֆալտապատում` 10 503 889 դրամ համայնքի բյուջեի միջոցներից, 8 594 091 դրամ պետ բյուջեի միջոցներից:*  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* | *24783,221* | *20495,98* |  |
| ***4 «Համայնքում տուրիզմի զարգացում, հատկապես ձմեռային »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը* | *-* |  |  |
| ***5 « Համայնքի մշակույթի տունը ջեռուցման համակարգով ապահովում և մշակութային կյանքի աշխուժացում, երաժշտական գործիքների ինչպես նաև մշակույթի տանը գործող թանգարանի, գրադարանի գույքի ձեռք բերում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
|  | *1* | *1* | *2017-2021 թվականների ընթացքում մանկապարտեզում կատարվել է ջրագծերի ընթացիկ վերանորոգման և ջեռուցման համակարգերի մոնաժման աշխատանքեր։ Ոչ համայնքային միջոցներով ՀՈԱԿ-ի համար ձեռք են բերվել ջեռուցման կաթսաները։ Վերջինս շնորհիվ մանկապարտեզն այսօր ապահովված է հոսող տաք և սառը ջրով և ջեռուցման համակարգով՝ ապահովելով ՀՈԱԿ–ի գործունեությունը ամբողջ տարին։* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ. դրամ* |  |  |  |
| ***6 «Արվեստի դպրոցի ստեղծում»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Արվեստի դպրոցի ստեղծում* | *1* | *1* |  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ. դրամ* |  |  | *2021 թվականին ստեղծվել է «Լեռնանիստի մշակույթի տուն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն /ՀՈԱԿ/: Բացվելու են պարի, դուդուկի, նկարչության, սպորտի խմբակներ:* |
| ***7 « Խաղահրապարակի կառուցում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
|  | *1* | *1* | *-* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ* | *1 168, 4* | *1 168, 4* | *Ամերիկահայ բարերարի ներդրումներով Լեռնանիստի մանկապարտեզը համալրվել է նոր մարզագույքով :* |
| ***8 «էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործումը»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում* | *1* |  |  |
| *էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում* | *1* |  |  *Վնասված հենասյուները փոխարինվել են նորերով և ավելացվել են LED էներգախնայող լուսատուների քանակը՝ ապահովելով բարձր որակի լուսավորություն։ Արդյունքում, ամբողջությամբ լուսավորված է համայնքի գլխավոր ճանապարհը։* |
| ***9 «Համայնքում հանգստի գոտու կառուցում»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Հանգստի գոտու կառուցում* | *2* | *1* | *Լեռնանիստ համայնքի վարչական տարածքում գտնվող, համայնքային սեփականություն հանդիսացող կադաստրային 07-033-0307-0001 ծածկագրից 48,6245 հա մակերեսով /որից արոտավայր` 12,84 հա և խոտհարք` 35,7845 հա/ գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր, խոտհարքը և կադաստրային 07-033-0249-0018 ծածկագրից 8,5244 հա մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայրը անհատույց 15 տարի ժամկետով տրամադրել «Էյ Թի Փի» բարեգործական հիմնադրամին անտառապատման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով:* *Պետական բյուջեից սուբվենցիա ստանալու նպատակով ներկայացվել է «Լեռնանիստ համայնքի գլխավոր հատակագծի մշակում» ծրագրի հայտը` 6 200,0 հազար դրամ արժեքով, սակայն աշխատանքներ չեն իրականացվել:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ* | *-* |  |  |