*Հավելված 1*

*Հրազդան համայնքի ավագանու*

*2024 թվականի փետրվարի 6- ի*

*N \_\_\_ որոշման*

***ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ***

***ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ***

*Հրազդան համայնքում 2023 թ-ի ընթացքում պլանավորվել և իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.*

|  |
| --- |
| *«Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների նորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում»* |
| *- Կ. Զարյանի անվան արվեստի դպրոցում կատարվել են մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ` 552 852 դրամ, մուտքի դռան ու շենքի պատուհանների փոխարինում` 750 000 դրամ, ինչպես նաև ձեռք է բերվել շարժական բեմ, վարագույրներով` 200 000 դրամ արժողությամբ:*  *- Թիվ 1 երաժշտական դպրոցում իրականացվել են 28 քմ մակերեսով պատուհանների փոխարինում` 950 000 դրամ արժողությամբ:*  *- Ե. Քոչարի անվան արվեստի դպրուցում իրականացվել են պատուհանների և դռների փոխարինում` 1652780 դրամ, իրականացվել են նաև մասնակի վերնորոգման աշխատանքներ` 108000 ընդհանուր արժեքով,* |
| ***« Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ նորոգում»*** |
| *Իրականացվել են տանիքների մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ` 7 172 000 հազար դրամ ընդհանուր արժեքով: Ծրագրի իրականանացման ընթացքում 183 ընտանիքների տրամադրվել է թիթեղ`2896.756քմ, իզոգամ` 1500 քմ:* |
| ***« Համայնքի ներհամայնքային, միջհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում»*** |
| * *Միջթաղամասային ճանապարհների ինչպես նաև ներհամայնքային ճանապարհների ընթացիկ նորոգման և փոսալցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազման և խորհրդատվական ծառայություններ`10 344 000 դրամ,* * *Իրականացվել են ներհամայնքային ճանապարհների ընթացիկ նորոգման, փոսալցման և գծանշման աշխատանքներ` 12 033 340 դրամ,* * *Միջթաղամասային ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում` համայնք-պետություն համաֆինանսավորմամբ` 736 096, 631* |
| ***« Բազմաբնակարան շենքերի բաժնային սեփականության գույքի` վերելակների վերանորոգում»*** |
| *Կատարվել է անսարք վերելակների գույքագրում, ուսումնասիրում, առաջնահերթության գնահատում,վերանորոգում:*  *Համայնքում կա չգործող 26 վերելակ, որից 5-ը բեռնատար:* |
| *Մանկապարտեզներում հիմնանորոգման, վերանորոգման, ջեռուցման ցանցերի կառուցում, դռների, պատուհանների փոխարինում նորերով, տանիքների հիմնանորոգում, գույքի ձեռքբերում* |
| *Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում իրականացվել են թիվ 4,8,6,11 մանկապարտեզների հիմնանորոգման աշխատանքներ` համայնք-պետություն համաֆինանսավորմամբ, որպես 3-րդ ներդրող կողմ ներգրավվել է նաև ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակը` ներդնելով 55 370 752 դրամ: Ծրագրերը դեռ ընթացքի մեջ են, սակայն տվյալ ծրագրի շրջանակում իրականացվել է թիվ 15 մանկապարտեզի կոյուղու վերակառուցման աշխատանքները` 7 928 000 դրամ, համայնք-պետություն համաֆինանսավորմամբ:*  *Բնապահպանական ծրագրով կատարվել են թիվ 9 պանկապարտեզի պատուհանների փոխարինման աշխատանքներ` 19 299 600 դրամ ընդհանուր արժեքով, որից համայնքի մասնաբաժինը` 4 396 520 դրամ:* |
| ***« Համայնքի 2 մարզադպրոցների կապիտալ վերանորոգում »*** |
| *Արտակ Ռաֆայելյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցում 2023 թվականի ընթացքում կատարվել են հանդերձարանի, սանհանգույցի, դռների վերանորոգման աշխատանքներ 539,0 հազար դրամի չափով:* |
| ***«Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և էներգախնայող համակարգի կառուցում »*** |
| *Ձեռք է բերվել 18 հատ LED լուսատու, կատարվել են ընթացիկ աշխատանքներ` 12 855 000 դրամ:* |
| ***«Լեռնանիստ գյուղի ջրամատակարարման ցանցի կառուցում»*** |
| *Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում իրականացվել է Լեռնանիստի ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքներ` համայնք-պետություն համաֆինանսավորմամբ:* |
| ***.«*** ***Շառլ Ազնավուրի անվան եղևնիների զբոսայգու բեմի և սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներ: Բնակավայրերում խաղահրապարակներում ու զբոսայգիներում մարզասարքերի ու կարուսելների տեղադրում »*** |
| *Աշխատանքներն իրականացվել են սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում:*  *Շառլ Ազնավուրի անվան եղևնիների զբոսայգու բեմի և սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներ` համայնք-պետություն համաֆինանսավորմամբ:* |
| *Համայնքի տարածում ծառատնկման աշխատանքների իրականացում* |
| *Ձեռք է բերվել 120 հատ եղևնի, 120 հատ գնդաձև ակացիա:* |
| ***«*** ***Դրամատիկական թատրոնի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում »*** |
| *Համայնքի մշակութային կյանքի ակտիվացմանն ուղղված պայմանների բարելավման շրջանակում իրականացնել դրամատիկական թատրոնի շենքի վերանորոգման, էներգախնայող միջոցառումների անցկացման ու գույքի ձեռքբերման աշխատանքներ:*  *Հրազդանի դրամատիկական թատրոնում իրականացվել են մուտքի դռների, շենքի պատուհանների փոխարինման աշխատանքներ` 990 980 դրամ, ինչպես նաև վերանորոգվել է սանհանգույցը` 970 260 դրամ:* |
| ***Կատարվել են կոյուղու համակարգի մաշված ցանցի վերականգնման աշխատանքներ:*** |