*Հավելված 1*

*Հրազդան համայնքի ավագանու*

*2025 թվականի փետրվարի 11- ի*

*N 18 որոշման*

***ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ***

***ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ***

*Հրազդան համայնքում 2024 թ-ի ընթացքում պլանավորվել և իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.*

|  |
| --- |
| *«Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների նորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում»* |
| ***Արամ Խաչատրյանի անվան երաժշտական դպրոց*** *– Նախագծահետազոտական ծախսեր` 3170.0 հզ դրամ, այլ մեքենասարքավորումներ` 655.0 հզ դրամ, Ջեռուցման համակարգի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն` 300.0 հզ դրամ,*  ***Կոստան Զարյանի անվան արվեստի դպրոց -*** *գույքի ձեռքբերում` 230.120 հզ դրամ*  ***Երվանդ Քոչարի անվան արվեստի դպրոց –*** *Ջեռուցման համակարգի ձեռքբերման 118.950 հզ դրամ*  *Գազաֆիկացման տեխնիկական պայմանների տեղադրում` 6000.0 հզ դրամ, աթոռների ձեռքբերում` 690.0 հզ դրամ:* |
| ***« Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ նորոգում»*** |
| *Իրականացվել են տանիքների մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ` 9516,819 հազար դրամ ընդհանուր արժեքով: Ծրագրի իրականանացման ընթացքում 180 ընտանիքների տրամադրվել է թիթեղ`800 քմ, իզոգամ` 2400քմ* |
| ***« Համայնքի ներհամայնքային, միջհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում»*** |
| * *Միջթաղամասային ճանապարհների ինչպես նաև ներհամայնքային ճանապարհների ընթացիկ նորոգման և փոսալցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազման և խորհրդատվական ծառայություններ`22980.0 հազար դրամ,* * *Իրականացվել են ներհամայնքային ճանապարհների ընթացիկ նորոգման, փոսալցման և գծանշման աշխատանքներ` 30017.030 հազար դրամ,* * *Միջթաղամասային ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում` համայնք-պետություն համաֆինանսավորմամբ` 595080.322 հազար դրամ:* |
| ***« Բազմաբնակարան շենքերի բաժնային սեփականության գույքի` վերելակների վերանորոգում»*** |
| *Կատարվել է անսարք վերելակների գույքագրում, ուսումնասիրում, առաջնահերթության գնահատում: Համայնքում կա չգործող 27 վերելակ:* |
| *Մանկապարտեզներում հիմնանորոգման, վերանորոգման, ջեռուցման ցանցերի կառուցում, դռների, պատուհանների փոխարինում նորերով, տանիքների հիմնանորոգում, գույքի ձեռքբերում* |
| *Թիվ 6, 8, 11 մանկապարտեզների սուբվենցիոն աշխատանքների վճարումներ` 94772.652 հազար դրամ, Թիվ 15 մանկապարտեզի տանիքի, նոր դռների ու պատուհանների փոխարինման սուբվենցիոն ծրագրի աշխատանքներ` 91258,0 հազար դրամ:*  *Թիվ 7 մանկապարտեզում տեղադրվել են ժամանակակից եվրոպատուհաններ և դռներ` 16687.049 հազար դրամ:*  *N13 մանկապարտեզի խոհանոցի վերանորոգում` 11275.302 հազար դրամ,նախագծանախահաշվային ծառայություն` 400.0 հազար դրամ, տեխնիկական հսկողություն` 245.0 հազար դրամ, խոհանոցի գույք` 3329.125 հազար դրամ,*  *N12 մանկապարտեզի խոհանոցի վերանորոգում` 6533.915 հազար դրամ,նախագծանախահաշվային ծառայություն` 400.0 հազար դրամ, տեխնիկական հսկողություն` 195.0 հազար դրամ, խոհանոցի գույք` 3205.537 հազար դրամ*  *N16 մանկապարտեզի խոհանոցի վերանորոգում` 7283.7 հազար դրամ,նախագծանախահաշվային ծառայություն` 400.0 հազար դրամ, տեխնիկական հսկողություն` 205.0 հազար դրամ, խոհանոցի գույք` 3821.685 հազար դրամ* |
| ***« Համայնքի 2 մարզադպրոցների կապիտալ վերանորոգում »*** |
| *Ա. Ռաֆայելյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցի համար նախագծային աշխատանքների ձեռքբերում` 5970.0 հազար դրամ:* |
| ***«Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և էներգախնայող համակարգի կառուցում »*** |
| *Արտաքին լուսավորության ցանցի վերանորոգում, LED լուսատուներ 1050հատ 50Վտ, 200հատ 100Վտ` 18000.0 հազար դրամ:* |
| ***«Լեռնանիստ գյուղի ջրամատակարարման ցանցի կառուցում»*** |
| *Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում իրականացվել է Լեռնանիստի ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքների վճարում` 11705.135հազար դրամ, 816.0 հազար դրամ խողովակի ձեռքբերման ծախսեր,* |
| *Համայնքի տարածում ծառատնկման աշխատանքների իրականացում* |
| *Ձեռք է բերվել և տնկվել է եղևնիներ 271 հատ` 8672.0 հազար դրամ:* |
| ***«*** ***Դրամատիկական թատրոնի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում »*** |
| *Համայնքի մշակութային կյանքի ակտիվացմանն ուղղված պայմանների բարելավման շրջանակում իրականացնել դրամատիկական թատրոնի շենքի վերանորոգման, էներգախնայող միջոցառումների անցկացման ու գույքի ձեռքբերման աշխատանքներ:*  *Հրազդանի դրամատիկական թատրոնում իրականացվել են մուտքի դռների, շենքի պատուհանների փոխարինման աշխատանքներ` 990 980 դրամ, ինչպես նաև վերանորոգվել է սանհանգույցը` 970 260 դրամ:* |
| ***Հրազդանի Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում իրականացվել են գազամոնտաժման և գեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքներ` 20983.688 հազար դրամ:*** |